Construction Retrospective

Vietnam Build Center

Exported on 2024-12-18 19:43:59

Table of Contents

**No table of contents entries found.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Những điểm đã làm tốt | Những điểm chưa làm tốt | Nguyên nhân | Giải pháp | Những điểm cần cải thiện |
| 1 | Hoàn thành công việc đúng tiến độ. |  | Estimate hợp lý, Phân chia task rõ ràng |  |  |
| 2 | Tiếp thu công nghệ mới nhanh. |  | Đã được study trước đó! |  |  |
| 3 |  | (BA) Lần đầu tiếp xúc với quy trình làm việc của phía khách hàng nên thời gian xử lý quy trình chưa mượt |  | HQ hỗ trợ một phần trong việc lên phê duyệt các quy trình liên quan đến phát triển và đăng ký màn hình | Đã nắm được PIC đầu việc để chủ động liên hệ cho những task sau |
| 4 | (BA) Hoàn thành Design Document đúng tiến độ | (BA) Thời gian hoàn thành Design Document tốn nhiều thời gian | Khách hàng Design bằng công cụ PPT nên việc cắt ghép hình ánh mất nhiều thời gian  Ngoài ra tìm màn hình tương tự trên hệ thống để ứng dụng vào task phát triển cũng mất nhiều thời gian | HQ hỗ trợ cùng tìm kiếm màn hình tương tự để ứng dụng vào design màn hình cho task | BA cần nắm rõ hơn các màn hình trong hệ thống để có thể ứng dụng nhanh hơn khi làm Design Document |
| 5 | (BA) Hoàn thành Testcase Document đúng tiến độ | (BA) Testcase bản Draft vẫn chưa bao phủ hết nghiệp vụ của Task | BA lần đầu viết TC  Chưa rõ hoàn toàn impact của task đến những phần khác của hệ thống | HQ Review bản Draft và gửi lại Feedback để hoàn thiện TC bản final | BA cần nắm rõ hơn format Testcase của khách hàng để có thể cover nghiệp vụ tốt hơn |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |