MVNO Retrospective

Vietnam Build Center

Exported on 2024-12-06 19:10:41

Table of Contents

**No table of contents entries found.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Những điểm đã làm tốt | Những điểm chưa làm tốt | Nguyên nhân | Giải pháp | Những điểm cần cải thiện |
| 1 |  | * Developer chưa chủ động làm rõ requirements với PIC HQ khi được giao tasks dẫn đến assumption sai và request confirm req với PIC quá muộn (khi đã quá ngày demo cuối cùng) | * Hiểu lầm req | * Cần làm rõ requirements trước khi xử lý tasks | * Cải thiện mindset khi nhận tasks |
| 2 |  | * Developer chưa chủ động hẹn ngày demo với PIC HQ dựa trên lịch release chung của team HQ (30/11), dẫn đến deliver outputs muộn và khó nhận được feedbacks | * Chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc với KH HQ cũng như làm dự án 1 member | * Tìm hiểu cách làm việc với KH HQ nhiều hơn từ đồng nghiệp | * Cải thiện tính chủ động trong công việc |
| 3 |  | * Developer đặt QnA cho PIC HQ ngoài giờ làm việc | * Chưa cân đối thời gian làm việc phù hợp | * Chú ý hơn trong cách giao tiếp với KH | * Cải thiện tính chủ động trong công việc |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |